Dual_DLC_live_plugin

Журнал разработки — отчёт по дням

Реал-тайм DLC-Live → Open Ephys: замкнутый контур для эпидуральной
стимуляции спинного мозга (крыса, беговая дорожка)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 2026-06-18 (готовится upd-версия — см. §6) |
| Автор | Vladimir Baryshev |
| Репозиторий | https://github.com/nikaabigail/Dual_DLC_live_plugin |
| Период разработки | 2026-06-02 — 2026-06-22 |
| Коммитов в git | 17 + незакоммиченная работа (06-18 вечер, 06-22) |
| Отчёт сгенерирован | 2026-06-22 |

Источники дат: реальные коммиты git (закоммиченные дни) + история рабочих сессий и mtime файлов (незакоммиченные дни 06-18 вечер и 06-22).

# Содержание

Содержание — обновите поле в Word (правый клик → «Обновить поле»).

# 1. Обзор проекта

Система онлайн-оценки позы задних конечностей крысы для замкнутого контура эпидуральной стимуляции спинного мозга на беговой дорожке. Поза оценивается в реальном времени, по геометрии конечности вычисляется угол голеностопа, и при пересечении порога формируется TTL-триггер для стимулятора через Open Ephys.

Камеры: две Daheng Galaxy (USB3), аппаратный ROI-стрип 1920×220, 100 Гц, режим NEWEST_ONLY (старые кадры отбрасываются для минимальной задержки).

Поза: DeepLabCut-Live (DLCLive 1.1.0), PyTorch 2.10.0+cu128, cudagraphs/torch.compile (требует постоянную форму входа → отсюда фикс-ширина ROI).

Контур: Python шлёт СЫРЫЕ точки позы по UDP (бинарный протокол DDLP/v1, порт 47000); плагин Open Ephys (DualDLCLiveBridge, Plugin API 10) сам пересчитывает валидность, угол hip-ankle-toes и TTL — единый источник истины для замкнутого контура.

TTL-линии плагина: 0 — левый триплет валиден; 1 — правый триплет валиден; 2 — угловой триггер левой ноги; 3 — угловой триггер правой ноги.

# 2. Архитектура (кратко)

Горячий цикл камера → поза → UDP → TTL:

Камеры Daheng (100 Гц, NEWEST_ONLY) — аппаратный кроп до стрипа 1920×220.

Скользящий ROI фикс-ширины (следует за ногами; постоянная форма входа сохраняет cudagraphs).

Инференс DLCLive (в dual — батч из 2 кадров [2,C,220,W]).

Восстановление координат позы в полный кадр (offset кропа).

Отправка по UDP — бинарь DDLP/v1.

Плагин OE: фильтр (p-cutoff → деспайк → медиана) → выбор видимой стороны → угол → правила валидности → TTL (с рефрактерностью).

Параллельно (фоновый поток): запись сырого видео + кейпоинтов, без влияния на латентность контура.

# 3. Хронология разработки по дням

## 2026-06-02 — старт: каркас моста и аппаратная схема

| Хэш | Время | Коммит / работа |
| --- | --- | --- |
| f2fcb45 | 11:59 | Initial dual DLCLive Open Ephys bridge |
| be3b28e | 12:42 | Revise README for DualDLCLiveBridge (USB-схема, подключение камер) |

Что сделано: Создан каркас плагина DualDLCLiveBridge и первичный README; описана новая USB-схема стенда и инструкции по подключению камер.

Зачем: Заложить мост DLCLive → Open Ephys и зафиксировать аппаратную схему рига.

Результат: Стартовая версия моста в репозитории; задокументирована схема подключения.

## 2026-06-04 — TTL-логика в плагин, оптимизация транспорта

| Хэш | Время | Коммит / работа |
| --- | --- | --- |
| 56cfb38 | 16:14 | Move dual pose TTL logic into plugin |
| 8613519 | 18:58 | Optimize dual pose bridge transport |

Что сделано: TTL-логика перенесена из Python в C++ плагин; оптимизирован транспорт пакетов позы.

Зачем: Держать вычисление валидности и TTL на стороне плагина (единый источник истины для замкнутого контура) и снизить задержку доставки.

Результат: Плагин стал владельцем TTL; транспорт быстрее.

## 2026-06-08 — бинарный протокол, рабочий режим, RU-документация

| Хэш | Время | Коммит / работа |
| --- | --- | --- |
| 8c82f5e | 01:06 | Reduce binary pose bridge allocations |
| d189dc2 | 14:38 | Polish production documentation |
| e257024 | 15:15 | Rewrite documentation in Russian |
| 71e137f | 15:40 | Revise README for clarity and terminology |
| 1f99c57 | 15:58 | Update README.md |
| cd17cbf | 17:03 | Optimize dual live working mode |

Что сделано: Сокращены аллокации в бинарном протоколе позы; оптимизирован рабочий dual-режим; документация переписана на русский и вычищена по терминологии.

Зачем: Снизить накладные расходы в горячем цикле и сделать документацию рабочей для команды.

Результат: Более лёгкий протокол, отлаженный рабочий режим, русскоязычная документация.

## 2026-06-16 — воспроизводимость: cudagraphs, lock, гайды, сборка

| Хэш | Время | Коммит / работа |
| --- | --- | --- |
| 908e98b | 15:49 | Sync python/ runtime (cudagraphs) + refresh docs and lock |
| f7d8781 | 15:58 | docs: detailed INSTALL_AND_RUN guide + wire into README |
| 96163e8 | 17:44 | build: build_plugin.ps1 + BUILD_PLUGIN guide |
| 82db9e6 | 17:46 | build_plugin.ps1: resolve GuiRoot at runtime |
| e6bd168 | 17:49 | build_plugin.ps1: build open-ephys GUI target first |
| 962b82b | 17:54 | dist: add Release DualDLCLiveBridge.dll (API 10) |

Что сделано: Runtime синхронизирован с cudagraphs-сборкой (флаг DUAL_TORCH_COMPILE_BACKEND + eager-fallback); зафиксированы зависимости (requirements-lock, torch 2.10.0+cu128); добавлены гайды INSTALL_AND_RUN и BUILD_PLUGIN; сборочный скрипт build_plugin.ps1 (vcvars + cmake + ninja, Release) и Release-DLL в dist/.

Зачем: Воспроизводимая установка с чистого ПК и повторяемая сборка плагина; ускорение инференса через cudagraphs.

Результат: Проект ставится и собирается «по инструкции»; зафиксированная Release-DLL для API 10.

## 2026-06-18 — single-режим + перенос в dual + запись с двух камер

| Хэш | Время | Коммит / работа |
| --- | --- | --- |
| 29857fd | 16:39 | single-camera: auto-pick visible leg, dynamic leg ROI, overlay, recording |
| (uncommitted) | ~19:30–19:45 | dual ROI-порт + запись с двух камер + багфиксы рекордера |

Что сделано: Закоммичено (single): авто-выбор видимой ноги (L при левом боке, R при повороте); динамический скользящий ROI (cudagraphs-safe, инференс ~3.5 мс вместо ~7–8 мс eager; при потере HOLD ~1 с, затем SWEEP); оверлей (DLC Гц + латентность инференса, EMA); параллельная запись сырого видео + кейпоинтов (фоновый поток, латентность не растёт); сетка редактора 5×3; пересобрана Release-DLL. Незакоммичено (вечер): наработки single перенесены в dual (скользящий ROI на оба окна, батч-инференс фикс-ширины, восстановление координат на пару кадров); запись видео+CSV с ДВУХ камер (по потоку на камеру); багфиксы рекордера (sink-lock, периодический flush для устойчивости к kill).

Зачем: Одна боковая камера видит ровно один бок — нужно сообщать видимую ногу, а не фиксированную/обе; ROI для скорости и точности без срыва cudagraphs; запись для офлайн-переразметки без влияния на контур; перенос наработок в основной dual-режим.

Результат: single и dual работают со скользящим ROI и записью; после переноса ROI в dual точность детекции восстановлена (инференс пары упал, детекция вернулась).

## 2026-06-22 — правила достоверности кинематики (валидность)

| Хэш | Время | Коммит / работа |
| --- | --- | --- |
| (uncommitted) | ресерч | иерархия субагентов + биомед-источники → спека порогов |
| (uncommitted) | 15:59–16:12 | C++ реализация applyValidityGates + ревью + сборка + деплой |

Что сделано: Ресерч физиологических параметров походки (иерархия субагентов разных компетенций + Varejao 2002 и эмпирика по записям) → спецификация порогов достоверности. C++ реализация в плагине: метод applyValidityGates, per-camera состояние SideValidityState, 10 новых живо-настраиваемых OE-параметров. Adversarial multi-agent ревью (9 агентов) нашло 1 реальный баг — состояние было привязано к ноге, а не к камере (две камеры с независимыми счётчиками кадров алиасили одно состояние) — исправлено. Сборка Release, деплой в живую папку плагинов, smoke-тест загрузки DLL.

Зачем: Гасить физически невозможные позы (угол вне [30,170]°, телепорт точки) ДО того, как они поднимут TTL — защита замкнутого контура стимуляции от ложных триггеров.

Результат: Гейты реализованы, собраны и задеплоены (oe_20260420\plugins, старая DLL забэкаплена); DLL грузится и экспортирует точки входа. Ждут живого теста с крысой и калибровки порогов на реальной записи.

# 4. Текущий статус

Развёрнуто: режимы single и dual (скользящий ROI, запись видео+кейпоинтов); плагин с правилами валидности (DLL в oe_20260420\plugins, бэкап старой — DualDLCLiveBridge.dll.20260616.bak).

Контур: Python → UDP DDLP/v1 → OE-плагин → угол hip-ankle-toes → TTL; угловой триггер по умолчанию ВЫКЛ (безопасный дефолт, он же аварийный выключатель новых гейтов).

Производительность: инференс ~3.5 мс (cudagraphs), запись 100 Гц без влияния на латентность контура.

НЕ проверено: живой тест правил валидности с крысой; калибровка px/cm камеры; эмпирическая характеризация правой ноги. Пороги сейчас — широкие потолки, требуют перепроверки на живой записи.

# 5. Приложение: правила кинематики (валидность)

Все правила живут в C++ плагине (Python шлёт сырые точки, поэтому только плагин может загейтить TTL). Гейты ТОЛЬКО гасят угловой триггер (линии 2/3) — никогда не трогают линии 0/1 и не создают триггер. Пороги — живо-настраиваемые OE-параметры; значения ниже — стартовые широкие потолки (ловят телепорты/ошибки детекции, не реальную походку), перепроверить на живой крысе.

| Правило | Рабочий | Hard-reject (гасит TTL) | Где в C++ |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол — правдоподобие | 60–130° мягко | <30° или >170° | evaluateSidePosePoints |
| Коллинеарность (числ.) | — | >170° или <15° | там же |
| Δугла/кадр (одна нога) | 15°/кадр | ≥25°/кадр | per-side состояние |
| Смещение — %сегмента (осн.) | 0.20×S | toe 1.0×S / ankle 0.5×Sₚᵣₑ / hip 0.3×S | evaluateSidePosePoints |
| Смещение — px (бэкстоп) | — | пол 150px (вырожд. S) | filterPoint |
| Min likelihood | 0.20 use / 0.15 draw | — | filterPoint |
| Политика отказа | DROP, не hold | — | — |

S = длина сегмента hip→ankle (почти жёсткий «эталон», ~78px); для ankle берётся S ПРОШЛОГО кадра (иначе телепорт ankle раздувает свой же порог).

Реализация: B1–B4 (per-camera состояние; ankle на S прошлого кадра; после разрыва применяется только полоса угла; правая нога — те же симметричные пороги) закрыты и подтверждены adversarial-ревью.

# 6. Следующий релиз (pending)

После завершения проверки и интеграции правил кинематики на живой крысе:

Закоммитить незакоммиченное: порт dual ROI + запись с двух камер + правила валидности + пересобранную DLL; вернуть временные флаги конфига (DUAL_DISPLAY_WINDOW→False и т.д.).

Поднять upd-версию на титульнике README и запушить на origin (github.com/nikaabigail/Dual_DLC_live_plugin).

Добавить этот отчёт (.docx) в репозиторий.

Заменить запись видео mp4v → avi (кодек FFV1/MJPG, контейнер .avi).

Обновить гайдлайн: установка (INSTALL_AND_RUN) и КАК СТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ (новый раздел: запуск OE + плагин, угловой триггер и параметры валидности, запись, проверка TTL).